## Slide 1
Gerenciamento de Requisitos
em Projetos Ágeis
Engenharia de Requisitos
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville
Engenharia de Software - Profª Mª Chaiene M. da Silva Minella

## Slide 2
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
O que é gerenciamento de requisitos em projetos ágeis?
O gerenciamento de requisitos em projetos ágeis consiste no conjunto de práticas voltadas para levantar, priorizar, detalhar, acompanhar e validar requisitos de forma incremental e colaborativa, adaptando-se às mudanças ao longo do desenvolvimento.

## Slide 3
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
O que é gerenciamento de requisitos em projetos ágeis?
Diferente do modelo tradicional (cascata), em que os requisitos são definidos por completo no início, o ágil trabalha com aprendizado contínuo, entregas frequentes e feedback constante do cliente.

## Slide 4
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
Princípios fundamentais
Colaboração constante com o cliente
Entrega incremental de valor
Requisitos flexíveis e evolutivos
Priorização baseada em valor e risco
Feedback contínuo
Documentação leve, porém suficiente

## Slide 5
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
Artefatos típicos de requisitos em métodos ágeis
Artefato | Descrição
Product Backlog | Lista priorizada de requisitos do produto
Product Vision | Declaração da visão e objetivos do produto
User Stories | Formato simples para descrever requisitos do usuário
Epic | User story grande que precisa ser decomposta
Sprint Backlog | Itens selecionados para desenvolvimento na sprint
Definition of Ready (DoR) | Critérios para considerar uma história pronta para desenvolvimento
Definition of Done (DoD) | Critérios para considerar uma história concluída
Acceptance Criteria | Condições para validar a história do usuário
Burndown Chart | Acompanha progresso da sprint

## Slide 6
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
Técnicas de levantamento de requisitos no projeto ágil
Técnica | Uso
Entrevistas rápidas com stakeholders | Coleta inicial
Workshops / Dinâmicas colaborativas | Refinamento e alinhamento
Brainstorming | Identificação de funcionalidades
User Stories + Personas | Foco no usuário
Prototipação | Validação rápida de ideias
Mapa de histórias (User Story Mapping) | Visão do produto + roadmap
Kanban | Gestão visual das demandas

## Slide 7
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
Formato de User Story
Como [tipo de usuário], eu quero [objetivo/funcionalidade], para [benefício].
Exemplo:
Como comprador, quero adicionar produtos ao carrinho para finalizar minha compra online.

## Slide 8
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
Critérios de Aceitação (exemplo)
Deve permitir adicionar itens ao carrinho
Deve exibir quantidade e valor total
Deve possibilitar remover itens

## Slide 9
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
Priorização de requisitos
Técnica | Propósito
MoSCoW | Must, Should, Could, Won't
Kano | Classifica satisfação do cliente
WSJF | Prioriza por valor econômico / custo
RICE | Reach, Impact, Confidence, Effort

## Slide 10
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
Ciclo do gerenciamento de requisitos no ágil
Levantamento inicial da visão do produto
Criação e priorização do backlog
Refinamento contínuo com feedback
Desenvolvimento incremental (sprints)
Validação e revisão com o cliente
Ajustes com base no aprendizado

## Slide 11
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
Tradicional x Ágil (comparação rápida)
Aspecto | Tradicional | Ágil
Momento do detalhamento | Início do projeto | Contínuo
Mudanças | Custosas | Esperadas
Documentação | Extensa | Enxuta e útil
Interface com cliente | Pontual | Constante
Entregas | Somente ao final | Frequentes e incrementais

## Slide 12
Gerenciamento de Requisitos em Projetos Ágeis
Gerenciar requisitos em projetos ágeis é um processo adaptativo, colaborativo e centrado no valor, focado em atender necessidades reais do usuário por meio de ciclos curtos, comunicação efetiva e melhoria contínua.

## Slide 13
Para fixar…
Crie user stories e critérios de aceitação para um aplicativo de gestão de estudos para universitários. Em seguida, use MoSCoW para priorizar.

## Slide 14
Para fixar…
Exemplo:
User Stories
Story 1 — Cadastro de tarefas
Como estudante universitário Eu quero cadastrar minhas tarefas e prazos Para organizar minhas atividades e não perder entregas
Critérios de aceitação
O usuário deve poder inserir título, disciplina e data de entrega
O sistema deve salvar e exibir a tarefa na lista
A tarefa deve ser editável e excluível
MoSCoW: Must

## Slide 15
Para fixar…
Story 2 — Agenda semanal/visualização de calendário
Story 3 — Lembrete/notificação
Story 4 — Cronômetro de estudo (Pomodoro)
Story 5 — Sincronização na nuvem

## Slide 16
Dúvidas ???

## Slide 17
Profª Mª Chaiene M. da Silva Minella
Engetec | Engenharia de Software
chaiene.minella@univille.br