## Slide 1
Gerenciamento de Processo em
Engenharia de Requisitos
Engenharia de Requisitos
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville
Engenharia de Software - Profª Mª Chaiene M. da Silva Minella

## Slide 2
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
O que é um processo de Engenharia de Requisitos (ER)?
É um conjunto sistemático de atividades para:
Elicitar requisitos
Analisar e negociar
Especificar
Validar e Verificar
Gerenciar mudanças
Acompanhar rastreabilidade
Esse processo pode variar conforme o modelo de ciclo de vida (cascata, ágil).

## Slide 3
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
O que é Gerenciamento de Processos em ER?
Consiste em planejar, organizar, monitorar e melhorar o processo de requisitos para garantir que:
Seja seguido de forma consistente.
Produza artefatos de qualidade.
Evite retrabalho e falhas de comunicação.
Esteja alinhado a padrões organizacionais.
Inclui:
Definição de políticas e padrões.
Definição de papéis: analistas, stakeholders, gerente de requisitos.
Treinamento e definição de ferramentas.
Medição e melhoria.

## Slide 4
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
Principais Atividades do Gerenciamento de Processos em ER
Planejamento do Processo de Requisitos
Planejar significa definir:
Escopo do processo: quais atividades serão executadas?
Artefatos previstos: documentos, modelos, backlogs.
Papéis e responsabilidades.
Ferramentas (ex.: Jira, Azure DevOps, Enterprise Architect).
Cronograma e marcos.
Critérios de qualidade.
Exemplo: definir que todos os requisitos devem ser revisados por pares antes da aprovação.

## Slide 5
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
Principais Atividades do Gerenciamento de Processos em ER
Definição de Padrões e Políticas
A organização estabelece:
Padrões de escrita (ex.: modelo IEEE 29148).
Níveis de detalhe (alto nível vs detalhado).
Estrutura mínima de um requisito (ID, descrição, justificativa, prioridade, critérios de aceitação).
Padrões de rastreabilidade (requisito → casos de teste → elementos de projeto).

## Slide 6
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
Principais Atividades do Gerenciamento de Processos em ER
Gerenciamento da Rastreabilidade
A rastreabilidade permite:
Saber de onde um requisito veio.
Identificar impacto de mudanças.
Relacionar requisitos com testes, design e código.

## Slide 7
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
Principais Atividades do Gerenciamento de Processos em ER
Gerenciamento de Mudanças em Requisitos
Processo envolve:
Solicitação de mudança.
Análise de impacto.
Aprovação ou rejeição (CCB – Change Control Board).
Atualização dos artefatos.
Comunicação aos stakeholders.

## Slide 8
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
Principais Atividades do Gerenciamento de Processos em ER
Medição e Avaliação do Processo
Indicadores comuns:
Número de mudanças por sprint
Percentual de requisitos rejeitados em validação
Percentual de requisitos que geram defeitos no teste
Tempo médio de análise de uma mudança
PDCA
Modelos como CMMI e MPS.Br (GRE e GPR) reforçam a importância de medições
ISO 29148

## Slide 9
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
Principais Atividades do Gerenciamento de Processos em ER
Melhoria Contínua do Processo
Estrutura PDCA:
Plan – definir objetivos e padrões.
Do – executar o processo.
Check – medir e avaliar resultados.
Act – melhorar atividades, treinar e documentar boas práticas.

## Slide 10
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
Principais Atividades do Gerenciamento de Processos em ER
Modelos de Referência Relacionados
CMMI (Capability Maturity Model Integration)
MPS.Br – Melhoria de Processo de Software Brasileiro
Processos equivalentes:
GRE – Gerência de Requisitos
GPR – Gerência de Projetos (apoio ao planejamento do processo de ER)
ENG – Engenharia de Requisitos
Práticas incluem:
Estabelecer e manter entendimento entre stakeholders.
Gerenciar mudanças.
Manter rastreabilidade bidirecional.
ISO/IEC/IEEE 29148
Padrão internacional para processos de requisitos.
Contém diretrizes de qualidade para requisitos (completos, consistentes, verificáveis, etc.).

## Slide 11
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
Gerenciamento de Processos de Requisitos em Metodologias Ágeis
No ágil:
Processo é mais leve e iterativo.
Papéis: Product Owner, Scrum Master, Time de Desenvolvimento.
Artefatos:
  Product Backlog
  User Stories
  Definition of Ready
  Definition of Done
Refinamento atende parte da revisão e análise do processo de requisitos.
Métricas:
  Velocidade (tempo de desenvolvimento).
  Número de histórias reabertas.
  Requisitos não concluídos no sprint.
Apesar da flexibilidade, agilidade não é ausência de processo; é um processo adaptável.

## Slide 12
Gerenciamento de Processo em Engenharia de Requisitos
Exemplos de Artefatos do Processo de ER
Documento de visão.
Lista priorizada de requisitos.
Especificação de requisitos (SRS).
User Stories + critérios de aceitação.
Matriz de rastreabilidade.
Relatório de análise de impacto.
Mapa de stakeholders. Protótipos e modelos UML.

## Slide 13
Dúvidas ???

## Slide 14
Para Fixar…
1. O que é Gerenciamento de Processos em Engenharia de Requisitos?
A) Apenas a documentação dos requisitos. B) Um conjunto de atividades para garantir que o processo de requisitos seja planejado, executado, monitorado e melhorado. C) A tradução de requisitos para casos de teste. D) A implementação de funcionalidades no sistema.
2. Qual atividade NÃO faz parte do processo de requisitos?
A) Elicitação. B) Validação. C) Análise e negociação. D) Deploy do software.

## Slide 15
Para Fixar…
1. O que é Gerenciamento de Processos em Engenharia de Requisitos?
A) Apenas a documentação dos requisitos. B) Um conjunto de atividades para garantir que o processo de requisitos seja planejado, executado, monitorado e melhorado. C) A tradução de requisitos para casos de teste. D) A implementação de funcionalidades no sistema.
2. Qual atividade NÃO faz parte do processo de requisitos?
A) Elicitação. B) Validação. C) Análise e negociação. D) Deploy do software.

## Slide 16
Para Fixar…
3. A rastreabilidade de requisitos serve principalmente para:
A) Automatizar o processo de programação. B) Garantir que todos os requisitos tenham sido testados e permitir análise de impacto. C) Melhorar o desempenho do sistema. D) Reduzir o tamanho do documento de requisitos.
4. O que caracteriza um bom requisito segundo normas como ISO/IEC 29148?
A) Deve ser longo e detalhado ao máximo. B) Deve ser verificável, claro e rastreável. C) Deve ser escrito exclusivamente pelo cliente. D) Deve estar fora de qualquer padrão organizacional.

## Slide 17
Para Fixar…
3. A rastreabilidade de requisitos serve principalmente para:
A) Automatizar o processo de programação. B) Garantir que todos os requisitos tenham sido testados e permitir análise de impacto. C) Melhorar o desempenho do sistema. D) Reduzir o tamanho do documento de requisitos.
4. O que caracteriza um bom requisito segundo normas como ISO/IEC 29148?
A) Deve ser longo e detalhado ao máximo. B) Deve ser verificável, claro e rastreável. C) Deve ser escrito exclusivamente pelo cliente. D) Deve estar fora de qualquer padrão organizacional.

## Slide 18
Para Fixar…
5. No MPS.Br, o processo relacionado à gestão de requisitos é chamado de:
A) GPR. B) GRE. C) GDE. D) ENG.
6. Em métodos ágeis, o artefato que representa a lista priorizada de requisitos é:
A) Documento de Visão. B) Casos de Uso. C) Product Backlog. D) Especificação IEEE 29148.

## Slide 19
Para Fixar…
5. No MPS.Br, o processo relacionado à gestão de requisitos é chamado de:
A) GPR. B) GRE. C) GDE. D) ENG.
6. Em métodos ágeis, o artefato que representa a lista priorizada de requisitos é:
A) Documento de Visão. B) Casos de Uso. C) Product Backlog. D) Especificação IEEE 29148.

## Slide 20
Para Fixar…
7. A principal função da atividade de análise de impacto é:
A) Determinar o custo de implementação de requisitos. B) Avaliar como uma mudança afeta artefatos relacionados. C) Garantir que os requisitos sejam desenvolvidos primeiro. D) Criar diagramas UML.
8. No ciclo PDCA aplicado ao processo de requisitos, a etapa “Check” representa:
A) A execução das atividades. B) A medição e avaliação do processo. C) A definição do plano de trabalho. D) A correção de erros encontrados.

## Slide 21
Para Fixar…
7. A principal função da atividade de análise de impacto é:
A) Determinar o custo de implementação de requisitos. B) Avaliar como uma mudança afeta artefatos relacionados. C) Garantir que os requisitos sejam desenvolvidos primeiro. D) Criar diagramas UML.
8. No ciclo PDCA aplicado ao processo de requisitos, a etapa “Check” representa:
A) A execução das atividades. B) A medição e avaliação do processo. C) A definição do plano de trabalho. D) A correção de erros encontrados.

## Slide 22
Para Fixar…
9. Em Scrum, quem é o principal responsável por priorizar requisitos?
A) Scrum Master. B) Product Owner. C) Desenvolvedor mais experiente. D) Cliente final.
10. Qual das alternativas é um exemplo de métrica para avaliar o processo de requisitos?
A) Quantidade de código escrito por dia. B) Número de requisitos alterados após validação. C) Número de commits no repositório. D) Velocidade do servidor.

## Slide 23
Para Fixar…
9. Em Scrum, quem é o principal responsável por priorizar requisitos?
A) Scrum Master. B) Product Owner. C) Desenvolvedor mais experiente. D) Cliente final.
10. Qual das alternativas é um exemplo de métrica para avaliar o processo de requisitos?
A) Quantidade de código escrito por dia. B) Número de requisitos alterados após validação. C) Número de commits no repositório. D) Velocidade do servidor.

## Slide 24
Profª Mª Chaiene M. da Silva Minella
Engetec | Engenharia de Software
chaiene.minella@univille.br